|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНЦИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» | | |
|  | УТВЕРЖДЕНА  Постановлением ВрИО главы Администрации муниципального образования «Турочакский район»  от 23.10.2018 г. № 658.  (в редакции Постановления Администрации  Турочакского района от «20».07.2020 г №380) | |
|  | |  |
|  | |  |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**  **«Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы»** | | |
|  | |  |
|  | | Зарегистрирована и внесена в реестр муниципальных программ муниципального образования «Турочакский район» |

с. Турочак, 2018 год.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы»**

1. **Паспорт** **муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее программа) | «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы» |
| Администратор программы | Администрации муниципального образования «Турочакский район» (отдел ЖКХ, строительства, экологического и лесного контроля Администрации муниципального образования «Турочакский район») |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Сроки реализации программы | 2019-2024 годы |
| Стратегическая задача, на реализацию которой направлена программа | Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе |
| Цель программы | Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры района, дорожного хозяйства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры в Турочакском районе |
| Задачи программы | 1. Приобретение программных комплексов.  2. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт) объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.  3. Развитие градостроительства, территориальное планирование.  4. Реализация мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий.  5. Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территорий населенных пунктов. |
| Аналитические ведомственные целевые программы, включенные в состав программы | Не реализуются |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты реализации программы | Отсутствуют |
| Целевые показатели программы | Показатели задачи 1   1. Количество автоматизированных рабочих мест, шт;   Показатели задачи 2:   1. Мощность построенных (отремонтированных) объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, кв. м./ км; 2. Доля освоенного объема финансирования, направленного на строительство и ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, %.   Показатели задачи 3:   1. Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, шт.; 2. Доля освоенного объема финансирования, направленного на разработку проектно-сметной документации, инженерные изыскания, государственную экспертизу проектной документации, %.   Показатели задачи 4:   1. Количество проектов, разработанных в рамках, реализации мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий, шт.; 2. Доля освоенного объема финансирования, направленного на проектирование в рамках реализации мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий, %.   Показатели задачи 5:   1. Доля освоенного объема финансирования мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства населенных пунктов, %; 2. Готовность объектов ЖКХ к отопительному периоду, %. 3. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, км. |
| Ресурсное обеспечение программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит  1 098 550,29213 тыс. рублей, в том числе:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 841 143,28250 | 677 374,01101 | 143 147,82138 | 20 621,45011 | | 121 201,70795 | 9 975,00000 | 88 202,24357 | 23 024,46438 | | 46 151,32542 | 0,00000 | 27 323,84057 | 18 827,48485 | | 31 951,32542 | 0,00000 | 27 323,84057 | 4 627,48485 | | 29 101,32542 | 0,00000 | 27 323,84057 | 1 777,48485 | | 29 001,32542 | 0,00000 | 27 323,84057 | 1 677,48485 | | 1 098 550,29213 | 687 349,01101 | 340 645,42723 | 70 555,85389 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализации программы позволит получить следующие результаты:  Ожидаемые конечные результаты задачи 1:   1. Количество автоматизированных рабочих мест, 2 шт.   Ожидаемые конечные результаты задачи 2:   1. Мощность построенных (отремонтированных) объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, 4300 кв. м./ 17,5 км. 2. Доля освоенного объема финансирования, направленного на строительство и ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, 100 %.   Ожидаемые конечные результаты задачи 3:   1. Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, 3 шт; 2. Доля освоенного объема финансирования, направленного на разработку проектно-сметной документации, инженерные изыскания, государственную экспертизу проектной документации, 100 %.   Ожидаемые конечные результаты задачи 4:   1. Количество проектов, разработанных в рамках реализации мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий, 7 шт.; 2. Доля освоенного объема финансирования, направленного на проектирование в рамках реализации мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий, 100 %.   Ожидаемые конечные результаты задачи 5:   1. Доля освоенного объема финансирования мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства населенных пунктов, 100 %.; 2. Готовность объектов ЖКХ к отопительному периоду, 100 %. 3. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, 1,05 км. |

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Одним из наиболее сложных участков является работа предприятий жилищно-коммунального хозяйства. От стабильности, слаженности этого комплекса зависит жизнедеятельность района: обеспечение теплом, электроэнергией, водой.

Приоритетами здесь являются: подготовка к отопительному сезону, модернизация объектов, обеспечение качественной питьевой водой.

Обслуживание объектов теплоснабжения на территории Турочакского района в рамках концессионного соглашения осуществляет ООО «Теплострой Алтай».

Водоснабжением и содержанием автомобильных дорог общего пользования Турочакского района занимается МКУ «ДХУ».

Работа по актуализации схемы размещения рекламных конструкций на территории Турочакского муниципального района, а также входящих в его состав сельских поселений. Основной упор при внесении изменений в схему направлен на крупногабаритные билборды, расположенные на дороге Бийск-Турочак-Артыбаш. Работа по актуализации схемы позволит в будущем избавится от несанкционированных рекламных конструкций, искажающих архитектурный облик населенных пунктов.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по Турочакскому району составляет 318 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2017 год составляет 295,7 км, прирост 5,02 км.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении № 1;

Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведены в приложении № 2.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы.**

Основные приоритеты муниципальной политики обозначены в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Турочакский район» на период до 2035 года, утвержденной Решением совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» от 23.08.2018 года № 45-5 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Турочакский район» на период до 2035 года.

Повышение эффективности и более высокие темпы роста экономики района требуют совершенствование экономической политики, механизмов государственного и муниципального регулирования, повышения эффективности деятельности исполнительных органов муниципальной власти.

Исходя из изложенного, целью программы является: обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры района, дорожного хозяйства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры в Турочакском районе.

Для достижения поставленных целей планируется решение следующих тактических задач:

1. Приобретение программных комплексов.

2. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт) объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.

3. Развитие градостроительства, территориальное планирование.

4. Реализация приоритетного проекта «Сохранение Телецкого озера»

5. Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территорий населенных пунктов.

Для оценки реализации мероприятий программы применены показатели, которые установлены Указами Президента РФ.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=A315669C02ED6F582BD36378C9A77E3B8631B1F6B2E6D111B54F2E5024827E86F5C6D21F66C4A090B53A7337N9O) о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

1. **Сроки реализации муниципальной программы**

Реализации муниципальной программы осуществляется с 2019 года по 2024 год.

Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и решения задач, предусмотренных муниципальной программой.

1. **Сведения о подпрограммах муниципальной программы**

Подпрограммы отсутствуют.

1. **Сведения об аналитических ведомственных целевых программах, включенных в состав муниципальной программы**

Аналитические ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы не реализуются.

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

На основе анализа социально-экономического развития за последние годы выявился ряд основных рисков для развития на среднесрочную перспективу.

Внутренние риски:

1) неэффективность управления и организации процесса реализации программы;

2) неэффективное использование бюджетных средств;

3) недостаточный профессиональный уровень кадров среднего и высшего звена, необходимый для эффективной реализации мероприятий программы;

4) отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации программы.

Меры управления внутренними рисками:

1) разработка и внедрение эффективной системы контроля и управления реализацией программных положений и мероприятий, оценки эффективности использования бюджетных средств;

2) мониторинг результативности и эффективности реализации муниципальной программы;

3) проведение подготовки и переподготовки кадров;

4) разработка мер по межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.

Внешние риски:

1) снижение темпов экономического роста (снижение значимости района в масштабах развития республики, значительный ежегодный рост тарифов на услуги естественных монополий и др.);

2) ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы, снижение объемов финансирования муниципальной программы, отсутствие полного финансирования, нехватка оборотных средств на развитие бизнеса и ограниченный доступ к кредитным ресурсам;

3) социально - демографическая ситуация в муниципальном образовании (дефицит трудоспособных трудовых ресурсов);

4) риски природного характера.

5) слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая) субъектов малого предпринимательства.

Меры управления внешними рисками:

1) проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения муниципальной программы, при необходимости пересмотр критериев оценки и отбора мероприятий муниципальной программы;

2) стимулирование развития микрокредитования, проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности мероприятий муниципальной программы для частных инвесторов;

3) оперативное внесение изменений в муниципальную программу, при возникновении негативных факторов влияющих на достижение целевых показателей муниципальной программы;

4) проведение подготовки и переподготовки кадров.

**VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 1 098 550,29213 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 841 143,28250 | 677 374,01101 | 143 147,82138 | 20 621,45011 |
| 121 201,70795 | 9 975,00000 | 88 202,24357 | 23 024,46438 |
| 46 151,32542 | 0,00000 | 27 323,84057 | 18 827,48485 |
| 31 951,32542 | 0,00000 | 27 323,84057 | 4 627,48485 |
| 29 101,32542 | 0,00000 | 27 323,84057 | 1 777,48485 |
| 29 001,32542 | 0,00000 | 27 323,84057 | 1 677,48485 |
| 1 098 550,29213 | 687 349,01101 | 340 645,42723 | 70 555,85389 |

**IX. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

В результате реализации программы к концу 2024 года будут достигнуты следующие показатели:

Количество автоматизированных рабочих мест, 2 шт.

Мощность построенных (отремонтированных) объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, 4300 кв. м./ 20 км.

Доля освоенного объема финансирования, направленного на строительство и ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, 100 %.

Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, 3 шт.

Доля освоенного объема финансирования, направленного на разработку проектно-сметной документации, инженерные изыскания, государственную экспертизу проектной документации, 100 %.

Количество проектов, разработанных в рамках исполнения приоритетного проекта "Сохранение Телецкого озера", 7 шт.

Доля освоенного объема финансирования, направленного на проектирование в рамках исполнения приоритетного проекта "Сохранение Телецкого озера", 100 %.

Доля освоенного объема финансирования мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства населенных пунктов, 100 %.

Готовность объектов ЖКХ к отопительному периоду, 100 %.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, 1,05 км.

Результаты реализации муниципальной программы по годам представлены в приложении № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 1 к  Муниципальной программе «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы» Утвержденной Постановлением ВрИО главы  Администрации Турочакского района от 23.10.2018 г. № 658 (в редакции Постановления Администрации  Турочакского района от "20" июля 2020 г № 280) | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципаьной программы: **«Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы»** | | | | | | | | | |
| Администратор муниципальной программы**: Администрация муниципального образования «Турочакский район» (Отдел ЖКХ, строительства, экологического и лесного контроля Администрации муниципального образования «Турочакский район»)** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. |  | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| прогноз | | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| **Задача 1** | **Приобретение программных комплексов** | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество автоматизированных рабочих мест | шт | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Задача 2** | **Строительство (реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт) объектов социальной и коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 2.1. | Мощность построенных (отремонтированных) объектов социальной и коммунальной инфраструктуры | кв.м/км | 1054/3,5 | | 3246/3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2.2. | Доля освоенного объема финансирования, направленного на строительство и ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 3** | **Развитие градостроительства, территориальное планирование** |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация | шт | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Доля освоенного объема финансирования, направленного на разработку проектно-сметной документации, инженерные изыскания, государственную экспертизу проектной документации | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 4** | **Реализация мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий** |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество проектов, разработанных в рамках исполнения приоритетного проекта "Сохранение Телецкого озера" | шт | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Доля освоенного объема финансирования, направленного на проектирование в рамках исполнения приоритетного проекта "Сохранение Телецкого озера" | % | 100 | | - | - | - | - | - |
| **Задача 5** | **Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территорий населенных пунктов** | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля освоенного объема финансирования мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства населенных пунктов | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2. | Готовность объектов ЖКХ к отопительному периоду | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | 0 | | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 2  к Муниципальной программе «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы» Утвержденной Постановлением ВрИО главы  Администрации Турочакского района от 23.10.2018 г. № 658 (в редакции Постановления Администрации  Турочакского района от "20" июля 2020 г № 380) | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование муниципаьной программы: «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы»** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Администратор муниципальной программы: Администрации муниципального образования «Турочакский район» (Отдел ЖКХ, строительства, экологического и лесного контроля Администрации муниципального образования «Турочакский район»)** | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Расходы местного бюджета, рублей** | | | | | | |
| **по годам** | | | | | | **Всего** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **Приобретение программных комплексов** | | | | | | | |
| 1.1. | "Гранд-Смета" Право на использование базового комплекта нормативно-справочной информации, включая ГЭСН и ФЕР, с годовым обновлением, одно место. | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 180 000,00 |
| 1.2. | Программно-Технологический Комплекс "СОТО" | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 660 000,00 |
| **Итого по задаче:** | | **140 000,00** | **140 000,00** | **140 000,00** | **140 000,00** | **140 000,00** | **140 000,00** | **840 000,00** |
| **2** | **Строительство (реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт) объектов социальной и коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | |
| 2.1. | Обустройство улично-дорожной сети, направленных на повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения в т.ч. обустройство пешеходных переходов возле образовательных учреждений | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 900 000,00 |
| 2.2. | Водозабор из подземных вод (разведочно-эксплуатационная скважина) для водоснабжения с.Турочак Турочакского района Республики Алтай | 0,00 | 3 500 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 2.3. | Водоснабжение улиц Строителей, Трофимова, Мира, Победы, Морозова, Камзаракова, Восточная в с.Турочак Турочакского района Республики Алтай | 0,00 | 3 500 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2.4. | Электроснабжение улиц Строителей, Трофимова, Мира, Победы, Морозова, Камзаракова, Восточная в с.Турочак Турочакского района Республики Алтай | 0,00 | 3 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 900 000,00 |
| 2.5. | Водоснабжение улиц Ключевая, Покровская, Весенняя, Юбилейная и Светлая в с.Турочак Турочакского района Республики Алтай | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 450 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 350 000,00 |
| 2.6. | Водоснабжение улиц Титова, Вялкова, Огиренко, Башунова, Шукшина, Соломаткиной в с.Турочак Турочакского района Республики Алтай | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 450 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 350 000,00 |
| 2.7. | Электроснабжение улиц Титова, Вялкова, Огиренко, Башунова, Шукшина, Соломаткиной в с.Турочак Турочакского района Республики Алтай | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 450 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 350 000,00 |
| 2.8. | Капитальный ремонт МОУ "Дмитриевская СОШ" (здание школы) по адресу: республика Алтай, Турочакский район, с.Дмитриевка, ул.Морозова, 88 | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 2.9. | Капитальный ремонт здания МОУ "Дмитриевская СОШ" Озеро-Куреевская ООШ по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Озеро-Куреево, ул. Центральная, 18 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| 2.10. | Капитальный ремонт здания Муниципального учреждения культуры «Дом Творчества и Досуга» муниципального образования «Турочакский район» Республики Алтай», адрес: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская 75 | 0,00 | 900 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2.11. | Центр культурного развития с.Иогач Турочакского района Республики Алтай | 50 000,00 | 900 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 2.12. | Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина,1 в с.Турочак, Турочакского района РА. Проектная документация. Привязка проекта «Детский сад на 100 мест по ул. Оконечная, 5/1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай | 1 639 405,05 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 405,05 |
| 2.13. | Детский сад на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка Турочакского района РА. Проектная документация. | 1 675 626,94 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 626,94 |
| 2.14. | Детский сад на 60 мест в с.Дмитриевка Турочакского района Республики Алтай. | 0,00 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2.15. | Детский сад на 60 мест в с.Кебезень Турочакского района Республики Алтай. | 0,00 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2.16. | Создание и оборудование мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | 24 189,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 189,00 |
| 2.17. | Капитальный ремонт гостиницы по адресу: с.Турочак, пер.Бийский 2А | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2.18. | Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2.19. | Капитальный ремонт здания ДШИ по адресу: Республика Алтай, Турочакский раойн, с. Турочак, ул, Советская, 126 А | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 2.20. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Южная в с. Турочак Турочакского района Республики Алтай | 0,00 | 2 414 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 265,00 |
| **Итого по задаче:** | | **4 139 220,99** | **18 275 000,00** | **17 700 000,00** | **3 500 000,00** | **650 000,00** | **550 000,00** | **44 814 220,99** |
| **3** | **Развитие градостроительства, территориальное планирование** | | | | | | | |
| 3.1. | Внесение изменений в документы территориального планирования (постановка границ населенных пунктов и территориальных зон на кадастровые учет) | 200 000,00 | 157 894,74 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 157 894,74 |
| 3.2. | Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и проектов организации дорожного движения (ПОДД) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
| 3.3. | Постановка на кадастровый учет объектов социальной и коммунальной инфраструктуры | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 500 000,00 |
| **Итого по задаче:** | | **300 000,00** | **557 894,74** | **600 000,00** | **600 000,00** | **600 000,00** | **600 000,00** | **3 257 894,74** |
| **4** | **Реализация мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий** | | | | | | | |
| 4.1. | Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Иогач Турочакского района Республики Алтай | 756 859,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 859,54 |
| 4.2. | Строительство водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай | 813 791,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 791,60 |
| 4.3. | Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с.Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (первый этап). | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 4.4. | Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с.Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап). | 8 947 458,27 | 272 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 220 428,27 |
| 4.5. | Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (первый этап) | 3 006 920,37 | 157 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 164 130,37 |
| 4.6. | Строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов», по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с.Артыбаш и с.Иогач | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| 4.7. | "Полигон твердых коммунальных отходов" по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, урочище Колбачак | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 4.8. | Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания в с. Артыбаш и с.Иогач | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| **Итого по задаче:** | | **13 789 029,78** | **680 180,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **15 069 209,78** |
| **5.** | **Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территорий населенных пунктов** | | | | | | | |
| 5.1. | Возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Возмещение расходов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями муниципальным учреждениям и индивидуальным предпринимателям | 137 484,85 | 137 484,85 | 137 484,85 | 137 484,85 | 137 484,85 | 137 484,85 | 824 909,10 |
| 5.3. | Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обустройству и содержанию мест утилизации биологических отходов (скотомогильников) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. | Приобретение специализированной техники в целях реализации вопросов местного значения | 93 469,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 469,39 |
| 5.7. | Осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения и водоотведения, модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг, и на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) систем теплоснабжения | 83 673,67 | 499 164,47 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 982 838,14 |
| 5.8. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 128 571,43 | 320 475,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 046,75 |
| 5.9. | Устройство уличного освещения | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 |
| **Итого по задаче:** | | **2 253 199,34** | **957 124,64** | **237 484,85** | **237 484,85** | **237 484,85** | **237 484,85** | **4 160 263,38** |
| **Всего по программе:** | | **20 621 450,11** | **20 610 199,38** | **18 827 484,85** | **4 627 484,85** | **1 777 484,85** | **1 677 484,85** | **68 141 588,89** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы» Утвержденной Постановлением ВрИО главы  Администрации Турочакского района от 23.10.2018 г. № 658 (в редакции Постановления Администрации  Турочакского района от "20" июля 2020 г № 380) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **Наименование муниципальной программы: «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы»** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **Администратор муниципальной программы: Администрации муниципального образования «Турочакский район» (Отдел ЖКХ, строительства, экологического и лесного контроля Администрации муниципального образования «Турочакский район»)** | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятий программы** | **Оценка расходов, руб.** | | | | | | | | | | |
| **по годам** | | | | | | | | **Всего** | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | | **2023** | **2024** |  | |
| **1** | **Приобретение программных комплексов** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | "Гранд-Смета" Право на использование базового комплекта нормативно-справочной информации, включая ГЭСН и ФЕР, с годовым обновлением, одно место. | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 180 000,00 | |
| Итого, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 180 000,00 | |
| 1.2. | Программно-Технологический Комплекс "СОТО" | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 660 000,00 | |
| Итого, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 660 000,00 | |
|  | **Всего по Задаче, в том числе:** | **140 000,00** | **140 000,00** | **140 000,00** | **140 000,00** | | **140 000,00** | **140 000,00** | **840 000,00** | |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 | 840 000,00 | |
| **2** | **Строительство (реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт) объектов социальной и коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обустройство улично-дорожной сети, направленных на повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения в т.ч. обустройство пешеходных переходов возле образовательных учреждений | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 900 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 900 000,00 | |
| 2.2. | Водозабор из подземных вод (разведочно-эксплуатационная скважина) для водоснабжения с.Турочак Турочакского района Республики Алтай | 0,00 | 3 500 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 3 500 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | |
| 2.3. | Водоснабжение улиц Строителей, Трофимова, Мира, Победы, Морозова, Камзаракова, Восточная в с.Турочак Турочакского района Республики Алтай | 0,00 | 3 500 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 3 500 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 2.4. | Электроснабжение улиц Строителей, Трофимова, Мира, Победы, Морозова, Камзаракова, Восточная в с.Турочак Турочакского района Республики Алтай | 0,00 | 3 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 900 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 3 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 900 000,00 | |
| 2.5. | Водоснабжение улиц Ключевая, Покровская, Весенняя, Юбилейная и Светлая в с.Турочак Турочакского района Республики Алтай | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 450 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 350 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 450 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 350 000,00 | |
| 2.6. | Водоснабжение улиц Титова, Вялкова, Огиренко, Башунова, Шукшина, Соломаткиной в с.Турочак Турочакского района Республики Алтай | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 450 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 350 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 450 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 350 000,00 | |
| 2.7. | Электроснабжение улиц Титова, Вялкова, Огиренко, Башунова, Шукшина, Соломаткиной в с.Турочак Турочакского района Республики Алтай | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 450 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 350 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 450 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 350 000,00 | |
| 2.8. | Капитальный ремонт МОУ "Дмитриевская СОШ" (здание школы) по адресу: республика Алтай, Турочакский район, с.Дмитриевка, ул.Морозова, 88 | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | |
| 2.9. | Капитальный ремонт здания МОУ "Дмитриевская СОШ" Озеро-Куреевская ООШ по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Озеро-Куреево, ул. Центральная, 18 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | |
| 2.10. | Капитальный ремонт здания Муниципального учреждения культуры «Дом Творчества и Досуга» муниципального образования «Турочакский район» Республики Алтай», адрес: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская 75 | 0,00 | 900 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 900 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2.11. | Центр культурного развития с.Иогач Турочакского района Республики Алтай | 50 000,00 | 900 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 50 000,00 | 900 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | |
| 2.12. | Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина,1 в с.Турочак, Турочакского района РА. Проектная документация. Привязка проекта «Детский сад на 100 мест по ул. Оконечная, 5/1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай | 103 703 083,27 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 103 803 083,27 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 69 746 567,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 69 746 567,43 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 32 317 110,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 32 317 110,79 | |
| местный бюджет | 1 639 405,05 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 739 405,05 | |
| 2.13. | Детский сад на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка Турочакского района РА. Проектная документация. | 82 653 693,18 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 82 753 693,18 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 42 196 043,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 42 196 043,58 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 38 782 022,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 38 782 022,66 | |
| местный бюджет | 1 675 626,94 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 775 626,94 | |
| 2.14. | Детский сад на 60 мест в с.Дмитриевка Турочакского района Республики Алтай. | 0,00 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | |
| 2.15. | Детский сад на 60 мест в с.Кебезень Турочакского района Республики Алтай. | 0,00 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | |
| 2.16. | Создание и оборудование мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | 1 209 489,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 329 489,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 1 185 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 185 300,00 | |
| местный бюджет | 24 189,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 144 189,00 | |
| 2.17. | Капитальный ремонт гостиницы по адресу: с.Турочак, пер.Бийский 2А | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | |
| 2.18. | Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2.19. | Капитальный ремонт здания ДШИ по адресу: Республика Алтай, Турочакский раойн, с. Турочак, ул, Советская, 126 А | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 9 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.20. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Южная в с. Турочак Турочакского района Республики Алтай | 0,00 | 2 926 985,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 926 985,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 512 720,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 2 414 265,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | **Всего по Задаче, в том числе:** | **188 366 265,45** | **31 596 985,00** | **17 700 000,00** | **3 500 000,00** | | **650 000,00** | **550 000,00** | **242 363 250,45** | |
| федеральный бюджет (справочно) | 111 942 611,01 | 9 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 121 917 611,01 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 72 284 433,45 | 932 720,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 73 217 153,45 | |
| местный бюджет | 4 139 220,99 | 20 689 265,00 | 17 700 000,00 | 3 500 000,00 | | 650 000,00 | 550 000,00 | 47 228 485,99 | |
| **3** | **Развитие градостроительства, территориальное планирование** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Внесение изменений в документы территориального планирования (постановка границ населенных пунктов и территориальных зон на кадастровые учет) | 200 000,00 | 3 157 894,74 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 4 157 894,74 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| местный бюджет | 200 000,00 | 157 894,74 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 157 894,74 | |
| 3.2. | Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и проектов организации дорожного движения (ПОДД) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | |
| 3.3. | Постановка на кадастровый учет объектов социальной и коммунальной инфраструктуры | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 500 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 500 000,00 | |
|  | **Всего по Задаче, в том числе:** | **300 000,00** | **3 557 894,74** | **600 000,00** | **600 000,00** | | **600 000,00** | **600 000,00** | **6 257 894,74** | |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| местный бюджет | 300 000,00 | 557 894,74 | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | 3 257 894,74 | |
| **4** | **Реализация мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Иогач Турочакского района Республики Алтай | 75 685 954,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 75 685 954,27 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 71 182 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 71 182 640,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 3 746 454,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 746 454,73 | |
| местный бюджет | 756 859,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 756 859,54 | |
| 4.2. | Строительство водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай | 81 379 160,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 81 379 160,02 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 76 537 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 76 537 100,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 4 028 268,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 028 268,42 | |
| местный бюджет | 813 791,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 813 791,60 | |
| 4.3. | Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с.Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (первый этап). | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 4.4. | Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с.Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап). | 150 958 826,69 | 27 296 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 178 255 226,69 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 134 910 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 134 910 800,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 7 100 568,42 | 27 023 430,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 34 123 998,42 | |
| местный бюджет | 8 947 458,27 | 272 970,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 220 428,27 | |
| 4.5. | Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (первый этап) | 300 692 036,16 | 15 711 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 316 403 536,16 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 282 800 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 282 800 860,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 14 884 255,79 | 15 554 290,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 30 438 545,79 | |
| местный бюджет | 3 006 920,37 | 157 210,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 164 130,37 | |
| 4.6. | Строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов», по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с.Артыбаш и с.Иогач | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | |
| 4.7. | "Полигон твердых коммунальных отходов" по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, урочище Колбачак | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | |
| 4.8. | Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания в с. Артыбаш и с.Иогач | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | |
|  | **Всего по Задаче, в том числе:** | **608 979 977,14** | **43 257 900,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | | **150 000,00** | **150 000,00** | **652 837 877,14** | |
| федеральный бюджет (справочно) | 565 431 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 565 431 400,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 29 759 547,36 | 42 577 720,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 72 337 267,36 | |
| местный бюджет | 13 789 029,78 | 680 180,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 15 069 209,78 | |
| **5.** | **Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территорий населенных пунктов** | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения | 17 869 200,00 | 17 869 200,00 | 17 869 200,00 | 17 869 200,00 | | 17 869 200,00 | 17 869 200,00 | 107 215 200,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 17 869 200,00 | 17 869 200,00 | 17 869 200,00 | 17 869 200,00 | | 17 869 200,00 | 17 869 200,00 | 107 215 200,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2. | Возмещение расходов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями муниципальным учреждениям и индивидуальным предпринимателям | 6 874 242,42 | 6 874 242,42 | 6 874 242,42 | 6 874 242,42 | | 6 874 242,42 | 6 874 242,42 | 41 245 454,52 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 6 736 757,57 | 6 736 757,57 | 6 736 757,57 | 6 736 757,57 | | 6 736 757,57 | 6 736 757,57 | 40 420 545,42 | |
| местный бюджет | 137 484,85 | 137 484,85 | 137 484,85 | 137 484,85 | | 137 484,85 | 137 484,85 | 824 909,10 | |
| 5.3. | Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций | 1 018 183,00 | 1 018 183,00 | 1 018 183,00 | 1 018 183,00 | | 1 018 183,00 | 1 018 183,00 | 6 109 098,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 1 018 183,00 | 1 018 183,00 | 1 018 183,00 | 1 018 183,00 | | 1 018 183,00 | 1 018 183,00 | 6 109 098,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4. | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками | 384 700,00 | 384 700,00 | 384 700,00 | 384 700,00 | | 384 700,00 | 384 700,00 | 2 308 200,00 | |
| Всего, в том числе: |  |  |  |  | |  |  |  | |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 384 700,00 | 384 700,00 | 384 700,00 | 384 700,00 | | 384 700,00 | 384 700,00 | 2 308 200,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обустройству и содержанию мест утилизации биологических отходов (скотомогильников) | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | | 115 000,00 | 115 000,00 | 690 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | | 115 000,00 | 115 000,00 | 690 000,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6. | Приобретение специализированной техники в целях реализации вопросов местного значения | 4 673 469,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 673 469,39 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 4 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 93 469,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.7. | Осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения и водоотведения, модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг, и на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) систем теплоснабжения | 4 183 673,67 | 9 978 096,47 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 19 361 770,14 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 4 100 000,00 | 9 478 932,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 18 378 932,00 | |
| местный бюджет | 83 673,67 | 499 164,47 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 982 838,14 | |
| 5.8. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 6 428 571,43 | 6 409 506,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 12 838 077,75 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 6 300 000,00 | 6 089 031,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 12 389 031,00 | |
| местный бюджет | 128 571,43 | 320 475,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 449 046,75 | |
| 5.9. | Устройство уличного освещения | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | |
| Всего, в том числе: |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | |
|  | **Всего по Задаче, в том числе:** | **43 357 039,91** | **42 648 928,21** | **27 561 325,42** | **27 561 325,42** | | **27 561 325,42** | **27 561 325,42** | **196 251 269,80** | |
| федеральный бюджет (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 41 103 840,57 | 41 691 803,57 | 27 323 840,57 | 27 323 840,57 | | 27 323 840,57 | 27 323 840,57 | 192 091 006,42 | |
| местный бюджет | 2 253 199,34 | 957 124,64 | 237 484,85 | 237 484,85 | | 237 484,85 | 237 484,85 | 4 160 263,38 | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе, в том числе:** | **841 143 282,50** | **121 201 707,95** | **46 151 325,42** | **31 951 325,42** | | **29 101 325,42** | **29 001 325,42** | **1 098 550 292,13** | |
| федеральный бюджет (справочно) | 677 374 011,01 | 9 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 687 349 011,01 | |
| республиканский бюджет (справочно) | 143 147 821,38 | 88 202 243,57 | 27 323 840,57 | 27 323 840,57 | | 27 323 840,57 | 27 323 840,57 | 340 645 427,23 | |
| местный бюджет | 20 621 450,11 | 23 024 464,38 | 18 827 484,85 | 4 627 484,85 | | 1 777 484,85 | 1 677 484,85 | 70 555 853,89 | |